REGISTRO INICIAL DE RIESGOS

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Registro de riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Respuesta preventiva | Plan de contingencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Renuncia o ausencia de desarrolladores clave | Media | Alto | Alto | Documentar módulos, realizar revisión de código y compartir conocimiento | Reasignar tareas, incorporar reemplazos y ajustar el cronograma | Jefe de proyecto |
| R-02 | Cambios en la normativa municipal sobre licencias sanitarias | Media | Alto | Alto | Monitorear normativa y mantener comunicación con la Alcaldía | Actualizar requisitos, diseño, pruebas y documentación | Analista funcional |
| R-03 | Solicitud de funcionalidades fuera del alcance inicial | Alta | Alto | Alto | Definir claramente el alcance y comunicar el procedimiento de cambios | Registrar solicitud, analizar impacto y solicitar aprobación formal | Jefe de proyecto |
| R-04 | Retraso en la entrega o validación de información por parte de la Alcaldía | Media | Medio | Medio | Programar reuniones y fechas de revisión anticipadas | Reorganizar actividades y escalar la demora al patrocinador | Product Owner |
| R-05 | Datos incompletos o duplicados de comerciantes y puestos | Alta | Medio | Alto | Definir campos obligatorios y reglas de validación | Depurar información y solicitar confirmación a los responsables | Analista funcional |
| R-06 | Errores críticos en el sistema durante las pruebas | Media | Alto | Alto | Aplicar revisión de código y pruebas durante cada Sprint | Priorizar la corrección y suspender la entrega hasta resolverlos | Responsable de calidad |
| R-07 | Problemas de conectividad o infraestructura tecnológica | Media | Medio | Medio | Verificar anticipadamente servidores, red y respaldos | Utilizar ambiente alternativo y restaurar respaldos | Responsable DevOps |
| R-08 | Acceso no autorizado o pérdida de información | Baja | Alto | Medio | Implementar autenticación, permisos y copias de seguridad | Bloquear accesos, restaurar respaldos e investigar el incidente | Líder técnico |
| R-09 | Sobrecosto del proyecto | Media | Alto | Alto | Controlar gastos y uso de la reserva de contingencia | Reducir funciones no prioritarias o solicitar aprobación presupuestaria | Jefe de proyecto |
| R-10 | Resistencia de los usuarios al nuevo sistema | Media | Medio | Medio | Involucrar usuarios en revisiones y demostraciones | Realizar capacitación y acompañamiento adicional | Product Owner |

- Riesgos prioritarios

Los riesgos que requieren mayor seguimiento son:

- Renuncia o ausencia de personal clave.

- Cambios en la normativa municipal.

- Solicitudes fuera del alcance.

- Datos incompletos o duplicados.

- Errores críticos.

- Sobrecostos.