PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HUMANOS

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Distribución general

| Categoría | Monto en Bs | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Recursos humanos | 50.000 | 71,43 % |
| Infraestructura tecnológica | 4.000 | 5,71 % |
| Herramientas y licencias | 2.000 | 2,86 % |
| Gestión y documentación | 4.000 | 5,71 % |
| Pruebas y despliegue | 3.000 | 4,29 % |
| Capacitación | 2.000 | 2,86 % |
| Reserva de contingencia | 5.000 | 7,14 % |
| Total | 70.000 | 100 % |

- Distribución de recursos humanos

| Recurso | Función principal | Monto en Bs |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador 1 | Líder técnico y backend | 12.000 |
| Desarrollador 2 | Backend y base de datos | 10.500 |
| Desarrollador 3 | Frontend e interfaz | 10.000 |
| Desarrollador 4 | Full Stack e integraciones | 9.500 |
| Desarrollador 5 | Calidad, pruebas y DevOps | 8.000 |
| Total recursos humanos |  | 50.000 |

- Descripción de otros gastos

Infraestructura tecnológica — Bs 4.000

- Servidor de pruebas.

- Alojamiento del sistema.

- Dominio y certificado.

- Copias de seguridad.

Herramientas y licencias — Bs 2.000

- Herramientas de diseño.

- Servicios de pruebas.

- Complementos o licencias necesarias.

Gestión y documentación — Bs 4.000

- Elaboración de documentos.

- Informes semanales.

- Reuniones de seguimiento.

- Material de presentación.

Pruebas y despliegue — Bs 3.000

- Preparación del ambiente.

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de aceptación.

- Puesta en producción.

Capacitación — Bs 2.000

- Capacitación a usuarios municipales.

- Elaboración de material de apoyo.

- Manual básico de usuario.

Reserva de contingencia — Bs 5.000

La reserva será utilizada únicamente ante riesgos aprobados, por ejemplo:

- Reemplazo temporal de personal.

- Ampliación de infraestructura.

- Adecuación normativa.

- Correcciones críticas.

- Cambios aprobados de alcance.

Cualquier modificación que supere los Bs 70.000 deberá ser autorizada formalmente por el patrocinador del proyecto.