INFORME DE AVANCE SEMANAL N.º 01

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

1. Resumen ejecutivo

Durante la semana se concluyeron las principales actividades de planificación y se inició el diseño técnico del Sistema de Gestión para Mercados Municipales.

El proyecto se encuentra dentro del alcance, cronograma y presupuesto establecidos. No se registraron incidencias críticas ni solicitudes de cambio durante el periodo.

2. Estado general

| Área | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Verde | Se mantiene el alcance inicial aprobado |
| Cronograma | Verde | Las actividades se ejecutan según lo planificado |
| Presupuesto | Verde | No existen gastos superiores a lo previsto |
| Calidad | Verde | Los documentos fueron revisados |
| Riesgos | Amarillo | Existen riesgos identificados que deben monitorearse |
| Recursos | Verde | El equipo inicial se encuentra disponible |

3. Avance del proyecto

| Indicador | Planificado | Ejecutado |
| --- | --- | --- |
| Avance general | 20 % | 19 % |
| Documentos de planificación | 100 % | 100 % |
| Diseño técnico | 25 % | 20 % |
| Presupuesto utilizado | Bs 12.000 | Bs 11.500 |

La diferencia de avance es menor y no afecta actualmente la fecha final del proyecto.

4. Actividades completadas

- Elaboración del Acta de Constitución.

- Elaboración de la Solicitud de Proyecto.

- Definición de la metodología Scrum adaptada.

- Elaboración del Documento de Inception.

- Aprobación de los requerimientos iniciales.

- Elaboración de la Matriz de Priorización.

- Elaboración del cronograma.

- Definición del presupuesto.

- Elaboración del Plan de Recursos.

- Registro inicial de riesgos.

- Organización del repositorio GitHub.

5. Actividades en curso

- Diseño de la arquitectura del sistema.

- Diseño inicial de la base de datos.

- Elaboración de prototipos de interfaz.

- Configuración de los ambientes de desarrollo.

- Preparación del Product Backlog.

6. Actividades para la siguiente semana

- Finalizar el modelo de base de datos.

- Aprobar la arquitectura inicial.

- Completar los prototipos principales.

- Configurar el repositorio de código.

- Preparar el Sprint de usuarios, roles y permisos.

- Definir casos de prueba iniciales.

7. Riesgos monitoreados

| ID | Riesgo | Nivel | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Posible renuncia o ausencia de personal clave | Alto | No materializado |
| R-02 | Cambios en normativa municipal | Alto | En seguimiento |
| R-03 | Solicitudes fuera del alcance | Alto | En seguimiento |
| R-04 | Retrasos en validaciones | Medio | No materializado |
| R-05 | Datos incompletos o duplicados | Alto | En seguimiento |

Durante esta semana no se materializó ninguno de los riesgos registrados.

8. Incidencias

No se registraron incidencias durante el periodo informado.

9. Solicitudes de cambio

No existen solicitudes formales de cambio registradas durante esta semana.

10. Decisiones requeridas

Se solicita a la Dirección de Ingresos:

- Confirmar a los funcionarios que participarán en las validaciones.

- Proporcionar ejemplos de registros de puestos y comerciantes.

- Validar los prototipos iniciales durante la siguiente revisión.

11. Conclusión

El proyecto mantiene un estado general favorable. Las actividades de planificación fueron completadas y el equipo se encuentra preparado para iniciar el desarrollo de los primeros módulos.

Se continuará monitoreando los riesgos identificados y se informará cualquier desviación que afecte el alcance, cronograma, presupuesto o calidad.

12. Aprobación

| Cargo | Firma |
| --- | --- |
| Jefe de proyecto |  |
| Representante de la Dirección de Ingresos |  |