DOCUMENTO DE INCEPTION

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

Situación Actual

La administración de los mercados municipales se realiza parcialmente mediante documentos físicos y hojas de cálculo. Esto dificulta:

- El registro actualizado de puestos y comerciantes.

- El control de pagos y tarifas.

- El seguimiento de licencias sanitarias.

- La generación de informes mensuales.

- La consulta centralizada de información.

Objetivo del producto

Desarrollar un sistema web que permita centralizar y digitalizar la administración de los mercados Campesino, Central y Entre Ríos, facilitando el control de puestos, comerciantes, tarifas, pagos y licencias sanitarias.

Funciones del MVP

Entregar en seis meses una versión funcional que permita:

- Registrar mercados, sectores y puestos.

- Registrar comerciantes.

- Asignar comerciantes a puestos.

- Gestionar tarifas y pagos.

- Controlar licencias sanitarias.

- Generar informes mensuales.

- Administrar usuarios, roles y permisos.

Stakeholders

| Interesado | Participación |
| --- | --- |
| Dirección de Ingresos | Define necesidades y valida el producto |
| Patrocinador municipal | Autoriza recursos y cambios importantes |
| Jefe de proyecto | Planifica, coordina y controla el proyecto |
| Administradores de mercados | Proporcionan información y validan procesos |
| Equipo de desarrollo | Diseña, desarrolla y prueba el sistema |
| Responsable de calidad | Ejecuta y documenta las pruebas |
| Comerciantes | Beneficiarios indirectos del sistema |