INFORME DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Información general

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código del documento | IVP-001 |
| Versión | 1.0 |
| Cliente | Gobierno Autónomo Municipal de Sucre |
| Unidad solicitante | Dirección de Ingresos |
| Producto evaluado | Sistema web MVP |
| Mercados incluidos | Campesino, Central y Entre Ríos |
| Responsable de validación | Responsable de calidad |
| Resultado general | Aprobado con observaciones |

- Objetivo

Verificar que el Sistema de Gestión para Mercados Municipales cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, dejando constancia de las funcionalidades aprobadas, observadas y pendientes.

- Participantes de la validación

En la validación participaron:

- Representante de la Dirección de Ingresos.

- Administradores de los mercados municipales.

- Responsable de cobros.

- Responsable de licencias sanitarias.

- Jefe de proyecto.

- Equipo de desarrollo.

- Responsable de calidad.

4. Métodos de validación

La validación del producto se realizó mediante:

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de integración.

- Revisión de criterios de aceptación.

- Demostración del sistema.

- Pruebas realizadas por usuarios municipales.

- Registro y corrección de observaciones.

5. Resultados de los requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-1 | Gestión de usuarios | Aprobado | Permite iniciar y cerrar sesión, administrar usuarios, roles y permisos |
| RF-2 | Gestión de mercados | Aprobado | Permite registrar, modificar y consultar mercados |
| RF-3 | Gestión de puestos | Aprobado | Permite registrar puestos y administrar sus estados |
| RF-4 | Gestión de comerciantes | Aprobado | Permite registrar comerciantes y evita documentos duplicados |
| RF-5 | Asignación de puestos | Aprobado | Impide asignar un puesto que ya se encuentra ocupado |
| RF-6 | Gestión de tarifas | Aprobado | Permite registrar tarifas y asociarlas con puestos o actividades |
| RF-7 | Gestión de pagos | Aprobado | Permite registrar pagos, generar comprobantes y consultar historiales |
| RF-8 | Licencias sanitarias | Aprobado | Fue actualizado de acuerdo con la nueva normativa municipal |
| RF-9 | Informes mensuales | Aprobado | Genera informes de recaudación, pagos, puestos, comerciantes y licencias |
| RF-10 | Auditoría | Aprobado | Registra usuario, fecha, hora y acción realizada |
| SC-001 | Geolocalización de puestos | Aprobado parcialmente | Permite registrar coordenadas, pero la visualización completa en el mapa quedó pendiente |

6. Resultados de los requerimientos no funcionales

| ID | Requerimiento | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-1 | Seguridad | Aprobado | Se implementaron autenticación, roles y protección de contraseñas |
| RNF-2 | Usabilidad | Aprobado con observaciones | Se solicitaron mejoras menores en algunos formularios |
| RNF-3 | Rendimiento | Aprobado | Las operaciones comunes responden en menos de tres segundos |
| RNF-4 | Compatibilidad | Aprobado | Validado en Chrome, Edge y Firefox |
| RNF-5 | Respaldo | Aprobado | Se definió un procedimiento de copias de seguridad |
| RNF-6 | Escalabilidad | Aprobado | La arquitectura permite incorporar nuevos mercados y módulos |

7. Observaciones pendientes

Se identificaron las siguientes observaciones:

- Completar la visualización de los puestos sobre el mapa.

- Ejecutar las pruebas finales del módulo de geolocalización.

- Mejorar algunos mensajes y campos de los formularios.

- Actualizar el manual de usuario con la funcionalidad de geolocalización.

- Realizar una capacitación complementaria cuando se complete el módulo pendiente.

Las observaciones no impiden el uso de los módulos pertenecientes al alcance inicial del MVP.

8. Evidencias de validación

Como evidencia del proceso de validación se dispone de:

- Casos de prueba ejecutados.

- Capturas de pantalla.

- Registro de incidencias.

- Resultados de pruebas funcionales.

- Actas de demostración.

- Historial de cambios en GitHub.

- Lista de observaciones de los usuarios.

9. Conclusión

El Sistema de Gestión para Mercados Municipales cumple satisfactoriamente con los requerimientos principales definidos para el MVP.

Los módulos de usuarios, mercados, puestos, comerciantes, asignaciones, tarifas, pagos, licencias sanitarias, informes y auditoría fueron aprobados.

El producto se declara validado con observaciones, debido a que el módulo adicional de geolocalización fue implementado parcialmente. Su finalización deberá realizarse mediante una etapa posterior de mantenimiento o un nuevo acuerdo de trabajo.

10. Resultado de validación

Resultado final: APROBADO CON OBSERVACIONES

La Dirección de Ingresos acepta el MVP para su utilización, dejando constancia de los pendientes relacionados con la geolocalización.

11. Aprobación

| Responsable | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Representante de la Dirección de Ingresos |  |  |
|  | Responsable de calidad |  |  |
|  | Jefe de proyecto |  |  |
|  | Líder técnico |  |  |