PLAN DE MEJORA CONTINUA

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Información general

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | PMC-001 |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Jefe de proyecto y equipo de desarrollo |
| Revisión | Al finalizar cada Sprint |

- Objetivo

Implementar acciones que permitan mejorar la organización del equipo, la calidad del producto, la gestión del conocimiento y la respuesta ante cambios e incidencias.

- Acciones de mejora

| ID | Problema identificado | Acción de mejora | Indicador | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MC-01 | Dependencia de desarrolladores clave | Documentar los módulos y realizar revisión de código entre pares | 100 % de módulos críticos documentados | Líder técnico |
| MC-02 | Conocimiento concentrado en una persona | Asignar un responsable principal y uno secundario por módulo | Dos personas conocen cada módulo crítico | Jefe de proyecto |
| MC-03 | Cambios que pueden afectar el alcance | Evaluar toda solicitud antes de incorporarla al Sprint | 100 % de cambios con análisis de impacto | Jefe de proyecto |
| MC-04 | Riesgo de errores detectados tarde | Realizar pruebas durante cada Sprint | Casos de prueba ejecutados por incremento | Responsable de calidad |
| MC-05 | Falta de información sobre el avance | Actualizar semanalmente el informe y tablero KPI | Un informe presentado cada semana | Jefe de proyecto |
| MC-06 | Posibles requisitos normativos incompletos | Revisar los cambios legales con la Dirección de Ingresos | Requisitos normativos validados | Analista funcional |

- Ciclo de mejora

El plan utilizará el ciclo:

- Planificar: identificar el problema y definir una acción.

- Ejecutar: aplicar la mejora durante el Sprint.

- Verificar: revisar el indicador y el resultado.

- Actuar: mantener, corregir o reemplazar la acción.

- Seguimiento

En cada retrospectiva se revisará:

- Qué salió bien.

- Qué problemas aparecieron.

- Qué acción debe aplicarse.

- Quién será responsable.

- Cuándo se verificará el resultado.

Las acciones completadas se marcarán como cerradas y las que no logren el resultado esperado serán ajustadas para el siguiente Sprint.