CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Información general

Duración total:			6 meses

Duración en semanas:		24 semanas

- Cronograma general

| Fase | Semanas | Actividades principales | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio e Inception | 1–2 | Acta, solicitud, metodología, alcance inicial y repositorio | Documentos de inicio |
| Requerimientos y planificación | 3–4 | Requisitos, priorización, cronograma, presupuesto y riesgos | Línea base del proyecto |
| Diseño técnico | 5–6 | Arquitectura, base de datos, prototipos y estándares | Diseño inicial |
| Usuarios y mercados | 7–8 | Usuarios, roles, mercados y sectores | Primer incremento |
| Puestos y comerciantes | 9–10 | Registro de puestos y comerciantes | Segundo incremento |
| Asignaciones y cambios | 11–12 | Asignación de puestos y análisis de geolocalización | Tercer incremento |
| Tarifas y obligaciones | 13–14 | Registro de tarifas y generación de obligaciones | Cuarto incremento |
| Pagos | 15–16 | Pagos, comprobantes e historial | Quinto incremento |
| Licencias sanitarias | 17–18 | Registro, estados, alertas y adecuación normativa | Sexto incremento |
| Informes y auditoría | 19–20 | Informes mensuales y registro de operaciones | Séptimo incremento |
| Integración y pruebas | 21–22 | Integración, corrección de errores y pruebas | Versión candidata |
| Validación y cierre | 23–24 | Capacitación, aceptación, entrega y cierre | MVP funcional |

- Hitos principales

| Hito | Semana |
| --- | --- |
| Aprobación de documentos iniciales | 2 |
| Línea base de requerimientos aprobada | 4 |
| Diseño técnico completado | 6 |
| Solicitud de geolocalización recibida | 10 |
| Evaluación del cambio SC-001 | 11 |
| Renuncia de dos desarrolladores y activación de contingencia | 12 |
| Finalización del desarrollo principal | 20 |
| Pruebas de aceptación | 23 |
| Entrega definitiva del MVP | 24 |